스킨케어 팀 · AI 서비스 프로젝트

요구사항 정의서

기능·비기능·모델 성능 요구사항과 추적표

| 과제명 | 스마트폰 촬영 영상 기반 피부 상태 정량화 및 맞춤 성분 추천 AI 서비스 |
| --- | --- |
| 팀 | 스킨케어 — 조장 김우주 / 박성근, 손승우, 이현승, 정도희 |
| 버전 | v1.0 (2026-10-01) |
| 원본 | skincare-ai/docs/project/ (Markdown) |

목차

# 요구사항 정의서

문서 번호 SC-01 · 버전 v1.0 (2026-10-01) · 작성 김우주 · 관리 손승우

## 1. 개요

### 1.1 목적

이 문서는 스킨케어 서비스가 무엇을 해야 하는지를 정의합니다. 구현 방법은 시스템 설계서와 API 명세서에, 검증 방법은 테스트 계획서에 있습니다. 모든 요구사항에는 ID가 있고, 이 ID로 화면·API·테스트 케이스를 추적합니다(§6).

### 1.2 서비스 한 줄 정의

사용자가 스마트폰으로 얼굴을 촬영하면 부위별 피부 상태 4개 지표(수분·탄력·색소침착·모공)를 수치로 보여주고, 그 결과와 설문을 근거로 스킨케어 성분과 관리 루틴을 추천 이유와 함께 제시한다.

### 1.3 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 포함 | 회원 관리, 촬영·업로드, 설문, 피부 상태 측정, 피부 타입·고민 도출, 성분·루틴 추천, 결과 리포트, 측정 이력·추이 |
| 제외 | 질환 진단(여드름·아토피·피부암 등), 치료·처방·의약품 안내, 특정 제품 판매·광고, 소셜 기능, 네이티브 앱 |
| 근거 | 식약처 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준」 — 질환 진단은 의료기기 영역 / 화장품법 — 효능 단정 표현 금지 |

### 1.4 사용자

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 일반 사용자 | 만 14세 이상, 자신의 피부 상태를 수치로 확인하고 관리 성분을 알고 싶은 사람. 모바일 브라우저로 접속 |
| 운영자(팀원) | 별도 관리자 화면은 두지 않음. 서버 로그·DB로 운영 |

### 1.5 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| ROI | 관심영역. full_face, forehead, glabella, eye_left, eye_right, cheek_left, cheek_right, lip, chin 9개 |
| 지표 | moisture(수분), elasticity(탄력), pigmentation(색소침착), pore(모공). 서비스 노출 값은 0–100 |
| 분석 | 이미지 1장 + 설문 1건에 대한 측정·추천 한 묶음 |
| 측정 | 이미지 → ROI별 지표 예측 (피부 상태 회귀 모델, 담당 박성근·김우주) |
| 추천 | 지표 + 설문 → 성분·루틴·근거 생성 (성분 추천 sLLM, 담당 김우주) |
| 데모 값 | 회귀 모델 연결 전 AI 서버가 돌려주는 가짜 측정값(isDemo: true). 실측처럼 보여주면 안 됨 |
| 폴백 | sLLM 출력이 형식을 어기면 대신 내보내는 규칙 기반 추천 |

## 2. 기능 요구사항

우선순위: M(Must, 중간발표 전 필수) · S(Should, 최종발표 전) · C(Could, 여유 시).
"계획서" 열은 수행계획서 2.1의 핵심 기능 번호입니다.

### 2.1 회원

| ID | 요구사항 | 우선 | 담당 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | 이메일·비밀번호·닉네임으로 회원가입한다. 이용약관, 개인정보 수집·이용, 얼굴 이미지 처리 동의와 만 14세 이상 확인을 모두 받아야 가입된다 | M | 이현승, 정도희 | 필수 동의 중 하나라도 빠지면 가입 불가. 중복 이메일은 E1004 |
| FR-AUTH-02 | 로그인하면 액세스 토큰(1시간)과 리프레시 토큰(14일, httpOnly 쿠키)을 발급한다. 액세스 토큰 만료 시 자동 재발급한다 | M | 이현승, 정도희 | 만료 후에도 사용자가 다시 로그인하지 않고 계속 사용 가능 |
| FR-AUTH-03 | 로그아웃하면 리프레시 토큰을 폐기한다 | M | 이현승 | 폐기된 토큰으로 재발급 시 E1001 |
| FR-AUTH-04 | 회원 탈퇴 시 계정과 모든 분석 데이터를 즉시 삭제한다 | S | 이현승 | 탈퇴 직후 DB에 해당 사용자 행이 하나도 남지 않음 |

### 2.2 촬영 · 설문

| ID | 요구사항 | 우선 | 계획서 | 담당 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CAP-01 | 촬영 전 가이드(정면, 자연광, 화장·안경 제거, 앞머리 정리)를 보여준다 | M | — | 정도희 | 첫 측정 시 반드시 표시, 이후 "다시 보지 않기" 가능 |
| FR-CAP-02 | 카메라 촬영 또는 앨범 선택으로 이미지를 고른다. JPEG/PNG, 10MB 이하, 짧은 변 720px 이상만 허용한다 | M | — | 정도희 | 조건 위반 시 업로드 전에 화면에서 안내 |
| FR-CAP-03 | 업로드 전 미리보기와 다시 찍기를 제공한다 | M | — | 정도희 | — |
| FR-SUR-01 | 설문을 입력받는다. 필수: 성별, 연령대. 선택: 피부 타입 자가응답(모름 포함), 수면 시간, 수분 섭취, 자외선 노출, 스트레스, 자가 고민(복수), 사용 제품, 추가 요청(300자) | M | F4 | 정도희 | 필수 항목 없으면 다음 단계 불가. 직전 분석의 설문을 기본값으로 채움 |

### 2.3 분석 (측정 · 추천)

| ID | 요구사항 | 우선 | 계획서 | 담당 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ANA-01 | 이미지와 설문을 제출하면 측정을 먼저 끝내고 분석 ID를 돌려준다. 추천은 작업 큐에 넣어 비동기로 생성한다 | M | — | 이현승 | 제출 응답에 분석 ID와 대기 순번 포함 |
| FR-ANA-02 | 얼굴 미검출(E2001)·품질 미달(E2002)이면 분석을 만들지 않고 재촬영을 안내한다 | M | F1 | 박성근, 이현승, 정도희 | 재촬영 화면으로 이동, 사유 문구 표시 |
| FR-ANA-03 | 추천 진행 상태(대기 중·생성 중·완료·실패)와 대기 순번을 조회할 수 있다 | M | — | 이현승, 정도희 | 3초 간격(3분 후 10초) 폴링으로 상태 변화가 화면에 반영 |
| FR-ANA-04 | 추천 생성이 실패하면 측정 결과는 그대로 보여주고, 추천만 다시 요청할 수 있다 | S | — | 이현승, 정도희 | 재요청 시 같은 분석 ID로 추천이 채워짐 |
| FR-ANA-05 | 한 사용자는 진행 중 분석을 1건만 가질 수 있고, 하루(KST 00:00 기준) 20건까지 분석할 수 있다 | S | — | 이현승 | 초과 시 E4004. 한도는 환경변수로 조정 |
| FR-MEA-01 | 이미지에서 9개 ROI를 검출·분할한다 | M | F1 | 박성근, 김우주 | 검출된 ROI 목록이 응답에 포함 |
| FR-MEA-02 | ROI별 4개 지표를 연속값으로 예측한다 | M | F2 | 박성근, 김우주 | 화면에는 0–100 정수로 표시 |
| FR-MEA-03 | 촬영 기기·조명 차이를 보정한 뒤 예측한다 | S | F3 | 김우주, 박성근 | 응답의 calibrationApplied: true |
| FR-MEA-04 | 회귀 모델 연결 전에는 측정값이 데모 값임을 응답에 표시하고, 데모 값은 추천 입력에 쓰지 않는다 | M | — | 김우주, 이현승 | isDemo: true면 화면에 "데모 값" 배지, 추천 요청의 metrics는 null |
| FR-REC-01 | 설문과 측정값으로 피부 타입(4종)과 피부 고민(최대 2종)을 도출한다 | M | F4 | 김우주 | 값은 API §6 열거형만 사용 |
| FR-REC-02 | 추천 성분을 우선순위와 사용 목적과 함께 제시한다 | M | F5 | 김우주 | 성분 1–5개. 0개면 화면에 대체 문구 (검증셋에서 0개 비율 기록) |
| FR-REC-03 | 아침·저녁 관리 루틴을 단계별로 제시한다 | M | F5 | 김우주 | — |
| FR-REC-04 | 추천 이유를 3단계(문제 분석·원인 → 성분 선택·근거 → 사용법·관리 방안)로 제시한다 | M | F5 | 김우주 | reasoning 3개 (단계별 문단) |
| FR-REC-05 | 생성 결과에서 의료·효능 단정 표현을 제거·완화하고 면책 문구를 항상 붙인다 | M | F5 | 김우주, 손승우 | 금칙어가 결과에 0건 (테스트 TC-REG-01) |

### 2.4 결과 · 이력

| ID | 요구사항 | 우선 | 계획서 | 담당 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-REP-01 | 결과 리포트에 종합 점수, 지표 4종(양호·보통·관리 필요 3단계 라벨 병기), 부위별 상세를 보여준다 | M | F6 | 정도희 | 색소침착·모공은 "낮을수록 좋음"이 화면에서 헷갈리지 않게 표시 |
| FR-REP-02 | 추천 영역에 성분, 루틴, 추천 이유, 면책 문구를 보여준다 | M | F5, F6 | 정도희 | 면책 문구는 접거나 숨길 수 없음 |
| FR-HIS-01 | 내 분석 이력을 최신순으로 본다 (20건씩) | S | F6 | 이현승, 정도희 | — |
| FR-HIS-02 | 직전 완료 분석 대비 지표 변화(증감)를 보여준다 | S | F6 | 이현승, 정도희 | 첫 분석이면 "비교할 이전 측정이 없습니다" |
| FR-HIS-03 | 이력을 개별 삭제한다 | S | — | 이현승, 정도희 | 삭제 후 목록·추이에서 제외 |
| FR-SYS-01 | AI 서버가 응답하지 않으면 홈과 촬영 화면에 "분석 서버 점검 중" 안내를 띄우고 분석 제출을 막는다 | S | — | 이현승, 정도희 | AI 서버 종료 상태에서 제출 버튼 비활성 |

## 3. 비기능 요구사항

| ID | 분류 | 요구사항 | 목표 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 성능 | 업로드 완료부터 측정 결과 표시까지 | p50 3초, p95 5초 이내 | 계획서 "응답 3초"의 측정 부분 (결정 D1) |
| NFR-PERF-02 | 성능 | 추천 생성 시간 (대기 시간 제외, 단독 요청) | p95 90초 이내 | 실측 p50 48.1초, p95 약 61초 |
| NFR-PERF-03 | 성능 | 동시 10건 제출 시 | 실패 0% (전 건 완료, 마지막 건도 약 10분 안), 대기 순번 표시 | 계획서 "동시 10건 실패율 0%" |
| NFR-AVL-01 | 가용성 | AI 서버가 꺼져 있어도 로그인·이력 조회 등 나머지 기능은 동작 | — | AI 서버는 조장 PC에서만 구동 |
| NFR-AVL-02 | 가용성 | 시연·발표 기간(10/19–10/21, 12/7–12/9)에는 AI 서버를 상시 구동 | 가동률 99% | — |
| NFR-SEC-01 | 보안 | 모든 외부 통신은 HTTPS | — | — |
| NFR-SEC-02 | 보안 | 비밀번호는 bcrypt(cost 12)로 저장, 평문 로그 금지 | — | — |
| NFR-SEC-03 | 보안 | AI 서버는 내부 토큰 없는 요청을 거부. 인증 없이 열린 경로는 /health 하나 | — | — |
| NFR-SEC-04 | 보안 | 다른 사용자의 분석 ID로 접근하면 존재 여부를 노출하지 않고 404 | — | IDOR 방지 |
| NFR-SEC-05 | 보안 | 비밀값(.env, 토큰, DB 비밀번호)을 레포에 커밋하지 않음 | 0건 | 레포가 모두 Public |
| NFR-PRI-01 | 개인정보 | 원본 얼굴 이미지는 백엔드·AI 서버 어디에도 디스크 저장하지 않고, 측정 직후 메모리에서 폐기 | 0건 | 계획서 2.2 |
| NFR-PRI-02 | 개인정보 | 로그에 이미지, 설문 원문, 토큰을 남기지 않음 | — | — |
| NFR-PRI-03 | 개인정보 | 만 14세 미만 가입 불가, 동의 시각을 기록 | — | 개인정보 보호법 |
| NFR-DAT-01 | 데이터 | AI허브 데이터와 그 가공물, 그 데이터로 학습한 가중치를 Public 레포에 올리지 않음 | 0건 | AI허브 이용약관 (재배포 금지) |
| NFR-REG-01 | 규제 | 결과 문구에 진단·치료·효능 단정 표현이 없음. 면책 문구 상시 표시 | 금칙어 0건 | 화장품법, 웰니스 판단기준 |
| NFR-CMP-01 | 호환성 | iOS Safari 16+, Android Chrome 최신 2개 버전, 데스크톱 Chrome. 화면 폭 360–430px 기준 | — | 모바일 우선 |
| NFR-UX-01 | 사용성 | 추천 대기 중에도 측정 결과를 볼 수 있고, 예상 대기 시간을 안내 | — | 추천 1건 약 50초 |
| NFR-MNT-01 | 유지보수 | 모든 레포는 CI(린트·테스트·빌드) 통과 후에만 develop에 병합 | — | 계획서 2.2 |
| NFR-OBS-01 | 운영 | 요청마다 X-Request-Id를 전 구간에 전달하고, 분석별 측정·추천 소요 시간을 DB에 기록 | — | 최종 성능 분석용 |

## 4. 모델 성능 요구사항

수행계획서 2.1 성능 목표와 2026-10-01 현재 상태입니다.

| ID | 대상 | 지표 | 목표 | 현재 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR-01 | 안면 영역 분할 | mIoU | 0.85 이상 | — | 미착수 |
| MR-02 | 피부 상태 예측 | 정규화 MAE | 0.15 이하 | — | 미착수 |
| MR-03 | 피부 상태 예측 | 피어슨 r | 0.70 이상 | — | 미착수 |
| MR-04 | 촬영 환경 보정 | 기기 간 예측 편차 감소율 | 30% 이상 | — | 미착수 |
| MR-05 | 피부 타입 분류 | 정확도 | 85% 이상 | — | 지표 재정의 필요 (D2) |
| MR-06 | 성분 추천 | Top-3 일치율 (precision@3) | 70% 이상 | 78.4% (v2, 201건) | 달성 |
| MR-07 | 추론 서버 | 단일 요청 응답 시간 | 3초 이내 | 측정 —, 추천 48.1초(p50) | 재정의 필요 (D1) → NFR-PERF-01·02 |
| MR-08 | 추론 서버 | 동시 10건 실패율 | 0% | — | 큐 설계로 대응 → NFR-PERF-03 |

MR-06 해석 주의. 이 데이터는 고민별 추천 성분이 거의 고정되어 있어 "고민별 빈출 성분" 규칙만으로도 precision@3 68.8%가 나옵니다. 따라서 발표에서는 목표 달성 자체보다 같은 문항 비교에서 규칙 대비 +9.7%p(95% CI ±5.1), 원본 모델 대비 0.9% → 78.4%, 금칙 표현 필터 개입률 35.8% → 0.5% 를 함께 제시합니다. 상세는 skincare-ai/docs/ai-module.md.

MR-05 (D2). 현재 피부 타입은 설문 자가응답으로 받고, 응답이 "모름"일 때만 수분 지표로 추정합니다. 피지 지표가 없어 측정값만으로 4종 분류는 어렵습니다. ① 회귀 모델 출력 + 설문으로 분류기를 별도 학습하거나 ② 지표를 "고민 도출 일치율"(측정값 기반 고민 vs 사용자 자가 고민)로 바꾸는 것 중 하나를 정해야 합니다.

## 5. 제약 · 가정

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 제약 | AI 서버는 김우주 PC(Windows 11, RTX 5070 Ti 16GB)에서만 구동. PC가 꺼지면 분석 불가 |
| 제약 | 웹 서비스(프론트·백엔드·DB)는 정도희 자택 서버에서 Docker Compose로 운영 |
| 제약 | 운영 비용 0원 원칙 (도메인 구입 여부는 D3) |
| 제약 | 성분 추천 생성은 GPU에서 한 번에 1건씩 처리 |
| 가정 | 사용자는 정면 얼굴 사진 1장을 제출 |
| 가정 | 시연 시점 동시 사용자는 10명 이하 |

## 6. 요구사항 추적표

| 요구사항 | 화면 | API | 테스트 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | SCR-02 | POST /auth/signup | TC-AUTH-01~03 |
| FR-AUTH-02 | SCR-01 | POST /auth/login, /auth/refresh | TC-AUTH-04, 05 |
| FR-AUTH-03 | SCR-12 | POST /auth/logout | TC-AUTH-06 |
| FR-AUTH-04 | SCR-12 | DELETE /users/me | TC-AUTH-07 |
| FR-CAP-01~03 | SCR-04, 05 | — (사전 검증), POST /analyses | TC-E2E-01, TC-ANA-07 |
| FR-SUR-01 | SCR-06 | POST /analyses (survey) | TC-ANA-02 |
| FR-ANA-01 | SCR-07 | POST /analyses | TC-ANA-01 |
| FR-ANA-02 | SCR-07 → SCR-05 | POST /analyses → 422 | TC-ANA-03 |
| FR-ANA-03 | SCR-08 | GET /analyses/{id} | TC-ANA-04 |
| FR-ANA-04 | SCR-08 | POST /analyses/{id}/recommendation/retry | TC-ANA-05 |
| FR-ANA-05 | SCR-07 | POST /analyses → 429 | TC-ANA-06 |
| FR-MEA-01~04 | SCR-08 | AI POST /infer/skin-metrics | TC-AI-02, 03, TC-ANA-09, 모델 평가 §6 |
| FR-REC-01~05 | SCR-08, 09 | AI POST /infer/recommend | TC-AI-04, 05, TC-REG-01 |
| FR-REP-01, 02 | SCR-08, 09 | GET /analyses/{id} | TC-E2E-01 |
| FR-HIS-01~03 | SCR-10, 11 | GET /analyses, GET /analyses/{id}/trend, DELETE /analyses/{id} | TC-HIS-01~03 |
| FR-SYS-01 | SCR-03, 05 | GET /system/status | TC-SYS-01 |